# SF-08_Strategic_Risk_Register_v1.0

# ثبت ریسک‌های راهبردی پلتفرم iKIA

Document Code: SF-08
Version: 1.0
Status: Draft
Classification: Strategic Foundation Document

# 1. مقدمه

هیچ برنامه راهبردی بدون مدیریت نظام‌مند ریسک قابل تحقق نیست.

هدف این سند شناسایی، ارزیابی، اولویت‌بندی و مدیریت ریسک‌های کلیدی پلتفرم iKIA در افق ۱۰ ساله است.

# 2. چارچوب مدیریت ریسک

چارچوب مدیریت ریسک iKIA بر مبنای:

- ISO 31000

- COSO ERM

- TOGAF Risk Management

- Enterprise Risk Architecture

طراحی شده است.

# 3. مقیاس احتمال

| امتیاز | احتمال |
| --- | --- |
| 1 | بسیار کم |
| 2 | کم |
| 3 | متوسط |
| 4 | زیاد |
| 5 |  |

# 4. مقیاس اثر

| امتیاز | اثر |
| --- | --- |
| 1 | ناچیز |
| 2 | محدود |
| 3 | متوسط |
| 4 | بالا |
| 5 | بحرانی |

# 6. طبقه‌بندی ریسک‌ها

ریسک‌ها در 12 گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

- Strategic

- Operational

- Financial

- Regulatory

- Legal

- Technology

- Cyber Security

- Data

- AI

- Geopolitical

- Partner Ecosystem

- Reputation

# 7. Strategic Risk Register

## SR-01

### عدم پذیرش بازار

احتمال: 4

اثر: 5

امتیاز: 20

ریسک:

کاربران حاضر به مهاجرت از روش‌های سنتی نشوند.

اقدام:

- طراحی Adoption Program

- آموزش

- مشوق‌های مالی

# 8. SR-02

### رشد کمتر از انتظار شبکه

احتمال: 3

اثر: 5

امتیاز: 15

اقدام:

- Network Expansion Strategy

- Partner Acquisition Program

# 9. SR-03

### ورود رقیب قدرتمند

احتمال: 3

اثر: 5

امتیاز: 15

اقدام:

- ایجاد Network Effects

- ایجاد Data Moat

- ایجاد Trust Moat

# 10. Operational Risks

## OR-01

### شکست فرآیندهای عملیاتی

احتمال: 3

اثر: 4

امتیاز: 12

اقدام:

- Process Automation

- Monitoring

# 11. OR-02

### خطا در تطبیق بار و ناوگان

احتمال: 3

اثر: 4

امتیاز: 12

# 12. OR-03

### افت کیفیت داده‌های عملیاتی

احتمال: 4

اثر: 4

امتیاز: 16

# 13. Financial Risks

## FR-01

### کمبود سرمایه توسعه

احتمال: 4

اثر: 5

امتیاز: 20

اقدام:

- Multi-Stage Funding

- Strategic Investors

# 14. FR-02

### افزایش هزینه زیرساخت

احتمال: 3

اثر: 3

امتیاز: 9

# 15. FR-03

### کاهش درآمد پیش‌بینی شده

احتمال: 3

اثر: 5

امتیاز: 15

# 16. Regulatory Risks

## RR-01

### تغییر مقررات حوزه حمل‌ونقل

احتمال: 4

اثر: 4

امتیاز: 16

# 17. RR-02

### تغییر مقررات تجارت خارجی

احتمال: 4

اثر: 5

امتیاز: 20

# 18. RR-03

### محدودیت‌های تبادل داده

احتمال: 3

اثر: 4

امتیاز: 12

# 19. Legal Risks

## LR-01

### دعاوی قراردادی

احتمال: 3

اثر: 4

امتیاز: 12

# 20. LR-02

### اختلافات حقوقی بین کاربران

احتمال: 4

اثر: 3

امتیاز: 12

# 21. Technology Risks

## TR-01

### شکست معماری فنی

احتمال: 2

اثر: 5

امتیاز: 10

# 22. TR-02

### عدم مقیاس‌پذیری سیستم

احتمال: 3

اثر: 5

امتیاز: 15

# 23. TR-03

### وابستگی بیش از حد به فناوری خاص

احتمال: 3

اثر: 4

امتیاز: 12

# 24. Cyber Risks

## CR-01

### نفوذ سایبری

احتمال: 4

اثر: 5

امتیاز: 20

اقدام:

- Zero Trust Architecture

- SOC

- SIEM

# 25. CR-02

### حملات DDoS

احتمال: 4

اثر: 4

امتیاز: 16

# 26. CR-03

### نشت اطلاعات کاربران

احتمال: 3

اثر: 5

امتیاز: 15

# 27. Data Risks

## DR-01

### از دست رفتن داده

احتمال: 3

اثر: 5

امتیاز: 15

# 28. DR-02

### فساد داده

احتمال: 3

اثر: 4

امتیاز: 12

# 29. DR-03

### ضعف حاکمیت داده

احتمال: 4

اثر: 4

امتیاز: 16

# 30. AI Risks

## AIR-01

### تصمیم‌گیری اشتباه AI

احتمال: 3

اثر: 4

امتیاز: 12

# 31. AIR-02

### سوگیری مدل‌ها

احتمال: 3

اثر: 4

امتیاز: 12

# 32. AIR-03

### وابستگی بیش از حد به AI

احتمال: 2

اثر: 5

امتیاز: 10

# 33. Geopolitical Risks

## GR-01

### تحریم‌ها

احتمال: 5

اثر: 5

امتیاز: 25

بالاترین ریسک راهبردی پروژه.

# 34. GR-02

### تنش‌های منطقه‌ای

احتمال: 4

اثر: 5

امتیاز: 20

# 35. GR-03

### اختلال در کریدورها

احتمال: 4

اثر: 5

امتیاز: 20

# 36. Partner Risks

## PR-01

### خروج شریک کلیدی

احتمال: 3

اثر: 4

امتیاز: 12

# 37. PR-02

### عملکرد ضعیف شرکای عملیاتی

احتمال: 4

اثر: 4

امتیاز: 16

# 38. Reputation Risks

## REP-01

### کاهش اعتماد کاربران

احتمال: 4

اثر: 5

امتیاز: 20

# 39. REP-02

### بحران رسانه‌ای

احتمال: 3

اثر: 5

امتیاز: 15

# 40. ماتریس ریسک

## بحرانی (20-25)

- GR-01

- CR-01

- RR-02

- FR-01

- REP-01

- GR-02

- GR-03

- SR-01

## بالا (15-19)

- OR-03

- TR-02

- CR-03

- DR-01

- DR-03

- FR-03

## متوسط (10-14)

سایر ریسک‌ها

# 41. ساختار حاکمیت ریسک

مسئولیت‌ها:

Board Risk Committee

Chief Risk Officer

Enterprise Architecture Office

Security Office

Compliance Office

# 42. چرخه مدیریت ریسک

Identify

↓

Assess

↓

Mitigate

↓

Monitor

↓

Review

↓

# 43. KPIهای ریسک

- تعداد ریسک‌های بحرانی

- میانگین امتیاز ریسک

- زمان پاسخ به ریسک

- تعداد رخدادها

- درصد ریسک‌های کاهش یافته

# 44. برنامه بازنگری

بازنگری:

- فصلی

- سالانه

- پس از هر رخداد مهم

# 45. نتیجه‌گیری

مدیریت ریسک باید بخشی جدایی‌ناپذیر از طراحی، توسعه و بهره‌برداری iKIA باشد.

# 46. بیانیه نهایی

هدف iKIA حذف ریسک نیست.

هدف iKIA شناسایی، کنترل و مدیریت هوشمند ریسک در مقیاس ملی و منطقه‌ای است.

پایان سند

SF-08_Strategic_Risk_Register_v1.0

Improve